Проект соединительной дороги Коридоров ЦАРЭС 1 и 3, Фаза 2 - Дополнительное финансирование

Техническое задание для международного инженера дорожника (МИД)

Задание/Цели:

Основной целью консультационных услуг является оказание содействия и предоставление консультаций Министерству транспорта и коммуникаций КР (МТК КР) в реализации инвестиционных проектов, финансируемых и софинансируемых Азиатским банком развития (АБР), по вопросам, связанным с:

1. Администрированием контрактов на строительные работы и консультационные услуги;

2. Технической помощью в мониторинге деятельности подрядчиков и консультантов с целью определения эффективности использования имеющихся ресурсов;

3. Помощью в разработке требований Заказчика, которые будут рекомендованы для включения в тендерную документацию на строительные работы и консультационные услуги;

4. Деятельностью, направленной на предотвращение возникновения споров и разногласий с Подрядчиками и Консультантами, обеспечение максимально возможной защиты интересов МТК КР в случае их возникновения;

5. Рассмотрением и анализом дополнительных соглашений, изменений и дополнений к договорам, подготовка стратегии деятельности по различным договорам;

6. Разъяснением спорных вопросов, связанных с контрактами FIDIC, спецификациями.

Объем работ для международного инженера дорожника:

- Обзор контрактов на строительные работы по следующим проектам:

- Проект соединительной дороги, Коридоры ЦАРЭС 1 и 3;

- Проект соединительной дороги, Коридоры ЦАРЭС 1 и 3, Фаза II, Дополнительное финансирование;

- Проект по улучшению Иссык-Кульской кольцевой автодороги (участок Барскоон–Каракол);

- Реконструкция участка Бишкек-Ош (г. Манас - объездная г. Узген - г. Ош);

- Проект по улучшению Иссык-Кульской кольцевой автодороги (финансируемый ЕБРР).

Чтобы определить риски, если таковые имеются, и предложить меры по предотвращению возможных негативных последствий для Заказчика (МТК КР);

- Оказывать помощь Заказчику в определении необходимости и обосновании внесения поправок и дополнений, если таковые имеются, в уже подписанные с Подрядчиками и Консультантами договорные соглашения для обеспечения эффективной и надлежащей защиты интересов Заказчика.

- Содействие на всех этапах подготовки тендерной документации, заключения контрактов с подрядчиками и консультантами для обеспечения надлежащего уровня защиты интересов Заказчика.

- Разработка эффективных механизмов защиты от недобросовестных действий Подрядчиков и Консультантов, рассмотрение возможности оказания помощи МТК создании эффективных рычагов и механизмов для эффективного управления контрактами.

- Проверка и участие в подготовке контрактных соглашений, участие в переговорах по контрактам. Помощь в разработке стратегий и подходов к проведению переговоров по контрактам/заключительных совещаний с подрядчиками и консультантами. Анализ причин и последствий затянувшихся переговоров по контракту.

- Анализ контроля за надлежащим исполнением пунктов контракта подрядчиками и консультантами. Оказание содействия сотрудникам ГРП в осуществлении контроля за деятельностью Инженера и Подрядчика в части соблюдения договорных обязательств перед Заказчиком.

- Предоставление разъяснений по различным пунктам контрактов FIDIC для сотрудников МТК, ГРП и других.

- Оказание содействия сотрудникам ГРП в вопросах подготовки и администрирования проекта, оказание информационной и консультационной поддержки при необходимости;

- Подготовка стратегических аналитических материалов и других актуальных отчетов о ходе реализации управляемых инвестиционных проектов для руководства МТК и ГРП.

- Помощь сотрудникам ГРП и Заказчика в проверке промежуточных и окончательных платежных сертификатов, рассмотрение и согласование приказов на изменение, заявок Инженеров и Подрядчиков на продление сроков, рассмотрение и согласование изменений в проекте, подготовка рекомендаций и заключений по вышеуказанным документам;

- Консультационная помощь Тендерной комиссии по запросу Заказчика и по мере необходимости.

- Рекомендации и предложения по реформированию и реструктуризации ГРП для обеспечения максимально эффективного функционирования, направленного на эффективную и своевременную реализацию проектов;

- Помощь в разработке и подготовке различных нормативных документов, регламентирующих деятельность ГРП.

- Проведение обучающих мероприятий, направленных на повышение квалификации сотрудников ГРП и МТК в области администрирования инвестиционных проектов международных финансовых институтов, управления контрактами и т. д.

- Подготовка и хранение материалов, обеспечивающих надлежащий уровень предоставления документов в случае возникновения споров и разногласий между Подрядчиком и Заказчиком. Подготовка рекомендаций, обеспечивающих максимальную защиту интересов Заказчика.

- Разработка рекомендаций по формированию и деятельности Совета по урегулированию споров (СУС) в части защиты интересов Заказчика и сопровождения процедур СУС в рамках реализуемых проектов.

- Оценка и подготовка рекомендаций по техническим решениям Инженера.

- Разработка Операционного руководства ГРП (ОР), включая процедуры оценки эффективности деятельности сотрудников ГРП, по согласованию с МТК КР.

- Обеспечение того, чтобы технические задания консультантов по проектированию и надзору отражали растущие потребности, такие как проектирование и строительство дорог с учетом климатических изменений, путем указания критериев отбора (квалификация, опыт, состав группы), форматов отчетов и критериев оценки результатов

- Обновление тендерной документации на строительные работы путем изменения критериев оценки, требований Заказчика и спецификаций;

- Провести проверку качества технико-экономических обоснований и проектных работ планируемых дорожных проектов по всей территории Кыргызстана и обеспечить их соответствие национальной и донорской политике и стандартам;

- Повышение знаний сотрудников ГРП о современных материалах, оборудовании и методах строительства путем наставничества и предоставления им доступа к источникам новой информации;

- Поддержка процесса проверки решений Инженера по изменениям: оптимизация стоимости, альтернативные проекты, продление сроков, корректировка цен и т. д.;

- Поддерживать процесс проверки, подготавливая контрольные списки для использования персоналом;

- Поддерживать достижение результатов партнерства с Кыргызским техническим университетом, которое будет создано в рамках проекта IRRP, указав критерии оценки;

- Поддержка коммуникации (т. е. уведомления и ответы ГРП в АБР, подрядчикам и консультантам);

- Доработать технические спецификации путем разработки технического задания на разработку типовой спецификации для автомобильных дорог и мостов в КР;

- Участие в визитах МТК/ГРП на строительные площадки для проверки качества работ;

- Подготовка информационных бюллетеней для миссий и участие в миссиях АБР по поручению ГРП;

- Поддержка в области отчетности путем помощи персоналу ГРП в подготовке отчетов о ходе работ для руководства МТК и АБР;

- Обеспечить качество проекта стратегии и плана действий по борьбе с изменением климата в дорожном секторе путем оказания помощи ГРП в привлечении консультантов и анализе результатов их работы;

- Обеспечить качество проекта политики и плана действий по управлению дорожными активами путем оказания помощи ГРП в привлечении консультантов и анализе результатов их работы;

- Поддерживать общую эффективность работы ГРП, выполняя другие обязанности по указанию руководителя ГРП.

Требования к отчетности:

- Отчет по обзору содержания контрактов на строительные работы, указанных в пункте 1 Объема работ, включая ожидаемые проблемы и возможные решения;

- Разработка инструкций и методологии оценки адекватности технических предложений подрядчиков на этапе закупок, включая анализ методологии строительства, последовательности работ, ресурсов, обеспечения качества, охраны труда и техники безопасности, а также мер по охране окружающей среды;

- Разработка инструкций и методологии для оценки влияния дополнений и изменений к контракту на объем контракта, стоимость, сроки, риски и договорные обязательства Заказчика.

- Разработка проекта изменений и дополнений в Специальные условия контрактов в целях обеспечения максимальной защиты интересов МТК КР по контрактам на строительные работы и на консультационные услуги.

- Разработка стратегии администрирования контрактов на общестроительные работы, подготовка необходимых материалов для обеспечения надлежащего мониторинга контрактов и выявления существующих и потенциальных проблем на ранних стадиях.

- По необходимости обновление административного руководства ГРП, включая процедуры оценки деятельности сотрудников ГРП.

- Подготовка аналитических материалов для текущих проектов.

- Прочие материалы по запросу руководства.

Квалификация и опыт:

- Степень бакалавра аккредитованного университета, специализирующегося на планировании, проектировании и строительстве транспортной инфраструктуры, степень магистра или выше в области управления проектами, а также обучение администрированию контрактов FIDIC будут преимуществом.

- Инженерная сертификация от признанного международного института или государственной организации;

- Общий опыт работы (не менее 15 лет) в успешной реализации и администрировании крупных проектов дорожной инфраструктуры, финансируемых донорами

- Отличное знание политик, руководств и инструкций по администрированию проектов АБР, а также не менее 10 лет опыта успешной подготовки и завершения проектов, финансируемых АБР;

- Сертификаты, подтверждающие знание FIDIC;

- Глубокое знание FIDIC МБР и других форм из пакета FIDIC Rainbow, особенно касающихся изменений контрактов, продления сроков, претензий и разрешения споров;

- Консультант должен иметь опыт подготовки и/или управления пятью проектами по реабилитации дорог или новому строительству в Центральной Азии, сданными в эксплуатацию по контрактам FIDIC 2017 и финансируемыми многосторонним банком развития, а также иметь опыт работы со строительными спецификациями и стандартами проектирования, обычно используемыми в Центральной Азии.

Продолжительность задания:

Задание будет выполняться в Кыргызской Республике, основным местом работы будет г. Бишкек, сроком около 90 рабочих дней (которые будут разделены на трудозатраты по месту проживания и на строительной площадке), с периодическими посещениями строительных площадок в течение 12 месяцев. Предварительно предусматривается порядка 4-х посещений Кыргызской Республики продолжительностью примерно 10 дней каждое посещение.

Ожидаемая дата начала — март 2026 года.