ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о реализации проекта государственно-частного партнёрства (ГЧП)

«Строительство и эксплуатация Западной объездной автомобильной дороги города Бишкек»

Содержание предложения о реализации проекта (ГЧП):

- Предпосылки для реализации проекта.

- Описание проекта ГЧП;

- Цели и задачи реализации проекта ГЧП;

- Обоснование целесообразности применения ГЧП к объекту ГЧП;

- Размер предполагаемых инвестиций для реализации проекта ГЧП;

- Минимальные требования к проекту ГЧП. Тех. требования, снип, пожарная

безопасность в приложении №1.

- Срок реализации проекта ГЧП;

- Финансово-экономический и юридический анализ;

- Виды и условия предоставления государственной финансовой и/или

государственной и/или экономической поддержки.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ

Реализация проекта «Строительство и эксплуатация Западной объездной автомобильной дороги города Бишкек» обусловлена необходимостью развития развитие сети автомобильных дорог Кыргызской Республики, разгрузка автодороги в городе Бишкек, улучшение дорожной инфраструктуры.

В настоящее время улично-дорожная сеть города Бишкек испытывает значительную нагрузку, вызванную ростом количества автотранспортных средств и увеличением объёмов транзитных перевозок. Существенная часть транзитного, в том числе грузового транспорта, проходит через город, что приводит к перегруженности основных магистралей, снижению пропускной способности дорог и увеличению времени в пути.

Отсутствие альтернативных маршрутов для обхода города усугубляет транспортную ситуацию, способствует росту дорожно-транспортных происшествий и негативно влияет на экологическое состояние городской среды за счёт увеличения выбросов загрязняющих веществ.

В этой связи строительство Западной объездной дороги позволит:
–обеспечить вывод транзитного транспорта за пределы города;
–снизить транспортную нагрузку на центральные улицы;
–повысить скорость и надёжность транспортных перевозок;
–улучшить экологическую обстановку;
–создать условия для дальнейшего развития транспортной и логистической инфраструктуры.

Таким образом, реализация проекта является необходимой мерой для повышения эффективности функционирования транспортной системы города Бишкек и обеспечения устойчивого развития дорожной сети Кыргызской Республики.

Наименование проекта ГЧП:

«Строительство и эксплуатация Западной объездной автомобильной дороги города Бишкек»

Место реализации проекта:

г.	Бишкек,	Кыргызская	Республика.

Предполагаемый объект ГЧП:

Строительство и эксплуатация Западной объездной автомобильной дороги города Бишкек.

Инициатор проекта:

Кабинет Министров  Кыргызской Республики,

- ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ГЧП

«Строительство и эксплуатация Западной объездной автомобильной дороги города Бишкек»

В 2025 году Бишкекским городским Кенешом утверждена Программа социально-экономического развития города Бишкек на 2026–2028 годы, в котором в анализе приоритетных потребностей местного сообщества в пункте 4 указано:

−  строительство новых качественных дорог;

−  строительство современных мостов, переездов и транспортных развязок;

−  установка умных светофорных объектов на городских улицах;

−  улучшение содержания городских дорог и тротуаров;

−  строительство многоуровневых транспортных сооружений, альтернативных и объездных магистральных дорог.

Очевидно, что в городе Бишкек необходимо строить новые объездные автодороги и развязки для удовлетворения потребностей пользователей автодорог. С каждым годом интенсивность движения в черте города повышается, обостряется ситуация с дорожно-транспортными происшествиями. Кроме этого, существует проблема объезда г.Бишкек, в город заезжают и транзитный транспорт, так как нет полноценной объездной автодороги. Данная проблема в больших городах решается строительством колцевых автодорог вокруг города. Строительство Западной объездной автодороги будет частью кольцевой автодороги вокруг Бишкека. Строительство данной автодороги существенно разгрузит улицы в юго- западной части города, что создаст условия для уменьшения пробок и ДТП.

3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«Строительство и эксплуатация Западной объездной автомобильной дороги города Бишкек»

Цели реализации проекта

Основной целью реализации проекта ГЧП «Строительство и обслуживание западной объездной платной автомобильной дороги г. Бишкек» является развитие дорожной инфраструктуры г.Бишкек. Основными задачами Проекта являются:

1) Повышение уровня дорожной безопасности внутри, снижение интенсивности транспортного потока и улучшения дорожной, экологической ситуации в юго-западной части города;

2) Улучшение транспортной доступности южных спальных районов, для возвращающихся с поездки в южные районы и области;

3) Обеспечение качественного и долгосрочного технического обслуживания новой дороги; 4) Использование новых информационно-коммуникационных технологий и информационных систем в процессе сбора платежей.

4. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГЧП К ОБЪЕКТУ ГЧП

ГЧП предполагает установление партнерских отношений между государственным и частным партнерами путем соответствующего распределения рисков, прав и обязанностей, а также пропорционального вклада каждого партнера в реализацию Проекта. Государственный партнер обеспечивает экономическую поддержку в виде обеспечения государственной гарантии реализации Проекта, решения вопросов землепользования, в том числе трансформации земель, поддержки в оформлении разрешительных документов и т.д. Основным вкладом государственного партнера является земельный участок, государственное или муниципальное имущество. Частный партнер берет на себя полное финансовое обеспечение реализации Проекта, соответственно все финансовые риски.

- РАЗМЕР ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГЧП

Предполагаемый общий объём инвестиций:	11 494 560 000 сом.

- МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ ГЧП

«Строительство и эксплуатация Западной объездной автомобильной дороги города Бишкек»

Минимальные требования к проекту

1. Соответствие качества дороги стандартам и техническим условиям;

2. Возможность обслуживания проектного объема пассажиро- и грузо потока;

3. Обеспечение ежегодного содержания и обслуживания дороги;

4. Проведение капитального ремонта каждые 10-12 лет.

Пересечение проектной дороги с существующими автодорогами местного и государственного значения будет осуществляться на разных уровнях. При пересечении с дорогами государственного значения, выезд транспорта на платную проектную дорогу будет осуществляться безопасно - только по направлению движения и по полосе разгона, не мешая основному потоку транспорта, движущихся по платной дороге На проектной дороге предполагается строительство 3 пропускных пунктов по взиманию платы по 8 полос каждый, что достаточно с учетом интенсивности движения. На данных пунктах взимания платы будет предусматривается оплата за наличный и безналичный расчет. Численность персонала для круглосуточного обслуживания КПП составляет около 90 человек.

Требования к строительству объекта

Минимальные технические требования к проекту:

Включить общую длину

Включить категорию дороги (IB желательно)

− минимальное число полос движения - 4;

− минимальное ширина проезжей части – 18,0 м;

− ширина укрепленных обочин – 3,0 м;

− ширина земляного полотна – 24 м;

− 2 развязки с эстакадным мостом;

–6 транспортных развязок с устройством двойных гофрированной металлической арок,

− 1 мост,

− 14 путепроводов для второстепенных дорог из гофрированных арок шириной не менее 11м;

− барьерное ограждение по оси дороги - 26 100 м;

− барьерное ограждение по краям дороги - 52 000 м;

4 − освещение      - 30 000 м.

Дорожная одежда:

Расчет конструкции дорожной одежды необходимо выполнить на 11,5 тонн с учетом перспективной интенсивности движения.

Строительство объекта должно быть завершено в срок не более __ месяцев с момента начала строительных работ.

Требования к эксплуатации объекта

В течение срока действия соглашения о государственно-частном партнёрстве, , частный партнёр обязан обеспечить:

 круглосуточное и безопасное функционирование автомагистрали;

 надлежащее техническое состояние дорожного полотна и объектов дорожной инфраструктуры;

 регулярное техническое обслуживание и своевременный ремонт автомагистрали;

 содержание территории и полосы отвода в надлежащем санитарном и благоустроенном состоянии;

 бесперебойную работу инженерных систем и обеспечение безопасности дорожного движения;

 беспрепятственный доступ пользователей к объекту.

Требования к техническому состоянию объекта

В течение всего срока реализации проекта частный партнёр обязан обеспечить:

- сохранность автомагистрали, мостов, путепроводов и иных объектов дорожной инфраструктуры;

- исправное состояние дорожного покрытия, инженерных сооружений и коммуникаций;

- исправное состояние систем освещения, водоотведения и дорожного оборудования;

- соблюдение требований безопасности дорожного движения;

- соблюдение требований пожарной, экологической и промышленной безопасности;

- поддержание объекта в технически исправном состоянии.

Требования к передаче объекта государству

По завершении срока действия соглашения о государственно-частном партнёрстве автомагистраль (объект) подлежит передаче государственному партнёру в исправном техническом и эксплуатационном состоянии.

Передаваемый объект должен соответствовать следующим требованиям:

- дорожное покрытие и искусственные сооружения находятся в исправном состоянии;

- инженерные системы и элементы инфраструктуры функционируют надлежащим образом;

- придорожная территория и полоса отвода содержатся в благоустроенном состоянии;

- обеспечено соответствие требованиям безопасности дорожного движения и эксплуатации объекта.

7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Прогнозные значения по экономически-финансовой деятельности проекта ГЧП отражена ниже.

С финансовой точки зрения данный Проект является доход приносящим проектом, т.е. возврат инвестиций частный партнер осуществляет за счет взимания платежей от автотранспортных средств за проезд по дороге. Тарифы за проезд устанавливаются частным партнером по согласованию с государственным партнером и должны обеспечить возврат инвестиций в течение срока Соглашения Проекта ГЧП.

Основные финансовые показатели Проекта:

1. Общая сумма инвестиций – 11 494 560,0 тыс. сом;

2. Дисконтированный срок окупаемости – 12,4 года;

3. NPV – 6348143.46 тыс. сом

4. IRR – 13,8 %;

Согласно расчету, дисконтированный срок окупаемости составляет 12,4 лет. Таким образом, учитывая, что финансовые риски принимает Частный партнер, Соглашения о ГЧП может рассматриваться на 30 лет.

8. ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

10. Виды и условия предоставления государственной финансовой и/или
государственной экономической поддержки.

Для данного проекта ГЧП предоставления государственной финансовой и/или государственной экономической поддержки требуется в получения разрешительных документов и согласование с городскими службами строительства и архитектуры, органами по обеспечению дорожной безопасности в процессе утверждения схем размещения и передачи земельного участка под проектирование и строительство западной объездной платной автомобильной дороги г. Бишкек.

В соответствии с законом ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ от 27 марта 2003 года № 66

в течение десяти лет со дня подписания соглашения о стабилизации инвестор имеет право выбора наиболее благоприятных для него условий по уплате налогов, включая налог на добавленную стоимость, но исключая другие косвенные налоги, и неналоговых платежей (за исключением платежей за оказываемые государственными органами услуги) в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики. Порядок и условия применения режима стабилизации в налоговых и неналоговых правоотношениях устанавливаются законодательством Кыргызской Республики.

Режим стабилизации не может являться основанием для ограничения прав инвестора и/или инвестируемого предприятия, подписавших соглашение о стабилизации, на пользование благоприятными условиями, установленными законодательством Кыргызской Республики, которые вступили в силу после подписания соглашения о стабилизации.